Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від ____11.05.2023___№__198__

Заходи

щодо підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери до роботи

в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| № | Заходи що плануються | Строки виконання | Назва підприємства | Вартість робіт (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Облаштування модульної котельні 5,0 МВт, за адресою вул. Мазура для потреби з забезпечення тепловою енергією споживачів 45 і 49 мк. та 3,4 МВт за адресою вул. Промислова для потреби з забезпечення тепловою енергією споживачів 40 мк. | Травень –жовтень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | Згідно проектно-кошторисної документації |
| 2. | Реконструкція без зміни зовнішніх геометричних розмірів газової котельні №12 КП "Смілакомунтеплоенерго" із заміною газових котлів за адресою: Черкаська обл., місто Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82-д | Травень –жовтень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | Згідно проектно-кошторисної документації |
| 3. | Реконструкція без зміни зовнішніх геометричних розмірів газової котельні №18 КП «Смілакомунтеплоенерго» із заміною газових котлів за адресою: Черкаська обл., місто Сміла, вул. Софіївська, 2-б | Травень - жовтень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 4. | Необхідність проведення експертного обстеження із-за закінчився граничного строку експлуатації водогрійних котлів, загальна кількість 7 шт. | Травень –вересень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | 47,9 тис. грн. |
| 5. | Проведення періодичної повірки засобів комерційного обліку природного газу на котельнях підприємства, загальною кількістю 11 одиниць. | Травень –вересень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | 106,7 тис. грн |
| 6. | Проведення технічного обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії в кількості 197 одиниць, заміна елементів живлення на 61 лічильнику. | Травень –вересень | КП «Смілакомунтеплоенерго» | 75,0 тис. грн |
| 7. | Ремонт снігоприбиральної техніки та техніки по боротьбі з ожеледицею в кількості 13 один. | Травень – вересень | СКП «Комунальник | 218,00 тис. грн. |
| 8. | Заходи з закупівлі протиожеледних матеріалів, 1000 тон | Травень – вересень | СКП «Комунальник | 1 900,00 тис. грн. |
| 9. | Капітальний ремонт покрівлі будівлі гаражу №1 на території ВНС II підйому. | Травень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 12. | Капітальний ремонт покрівлі будівлі гаражу №2, №3, №4 на території ВНС II підйому. | Червень - липень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 13. | Ремонт покрівлі будівлі гаражу на території КНС 13. | Липень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 14. | Поточний ремонт водопровідної мережі від перехрестя вулиць Соборна-Незалежності до вулиці В. Чорновола. | Травень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 15. | Відновлення роботи гідролізної установки на ВНС IV | Травень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 16. | Поточний ремонт фільтра №4 на станції знезалізнення, на території ВНС II підйому | Травень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 17. | Промивка каналізаційних мереж по вулиці Ржевській довжиною 1210м. Ø250мм | Липень - вересень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 18. | Відновлення системи приточної та витяжної вентиляції на КНС 11 | Травень - вересень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 19. | Улаштування огорожі на КНС-13 | Травень - червень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |
| 20. | Встановлення на водопровідній мережі пожежних гідрантів 15 шт. | Травень - вересень | КП «ВодГео» | Згідно проектно-кошторисної документації. |

Заступник міського голови	Богдан ДУБОВСЬКИЙ

Євгеній АВРАМЕНКО