СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

__________						                        		№ __________

Про затвердження

моніторингових звітів за 2024 рік

Відповідно до ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення  міської ради від 26.10.2022 № 50-2/VІІІ «Про затвердження Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року», рішення  міської ради від 25.01.2023 № 57-40/VIII «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року», рішення  міської ради від 31.05.2023 № 63-32/VIII «Про затвердження Плану реалізації до 2024 року Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року та Стратегії економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року», з метою забезпечення сталого розвитку Смілянської міської територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити моніторинговий звіт про реалізацію Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року та Стратегії економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року за 2024 рік згідно з додатком 1.

- Затвердити моніторинговий звіт про виконання Плану реалізації до 2024 року Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року та Стратегії економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року за 2024 рік згідно з додатком 2.

- Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови відповідно до функціональних повноважень та управління економічного розвитку.

- Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради та постійну комісію міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності.

Міський голова                                                                            Сергій АНАНКО

ПОГОДЖЕНО

| Секретар міської ради | Юрій СТУДАНС |
| --- | --- |
| Постійна комісія міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, комунальної власності | Юлія ЛЮБЧЕНКО |
| Перший заступник міського голови | Олександр ЛИСЕНКО |
| Юридичний відділ | Оксана СІЛКО |
| Начальник управління економічного розвитку | Лариса МАТВЄЄНКО |

Додаток  1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від ___________ № _______

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

про реалізацію Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року та Стратегії економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року

за 2024 рік

| Стратегічний напрям | Найменування індикатора, одиниця виміру | Джерело інформації | Базове значення індикатора на 2021 рік | Прогнозоване проміжне значення індикатора на 2024 рік | Фактичне значення індикатора на 2024 рік | Відхилення фактичного і прогнозованого значення індикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування | Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на 1 мешканця (без трансфертів), грн | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | 5903,9 | 7993,5 | 8211 | 217,5 |
|  | Обсяги поточних видатків місцевого бюджету на 1 мешканця, грн | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | 7886,6 | 13386,4 | 12083,8 | -1302,6 |
|  | Середня місячна заробітна плата, грн | Головне управління статистики у Черкаській області | 9600 | 10490 | 16275 | 5785 |
|  | Загальний обсяг експорту, тис. дол. США | Головне управління статистики у Черкаській області | 4716,65 | 5700 | 12455,4 | 6755,4 |

|  | Чисельність населення на 1 січня, тис. осіб | Головне управління статистики у Черкаській області та економічний про файл громади «VkursiPro» | 65,7 | 66,4 | 64,1 | -2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість зареєстрованих безробітних, осіб | Смілянське управління Черкаської філії ОЦЗ | 886 | 500 | 136 | -364 |
|  | Кількість проєктів, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР, од. | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість проєктів, що фінансуються за рахунок отриманих грантів, МТД, од. | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Місто енергоефективної та екобезпечної інфраструктури | Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів, км | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради | 1,164 | 3,870 | 3,650 | -0,22 |
|  | Кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду, од. | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Площа земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду та їхня частка у загальній площі території, га | Містобудівна документація Смілянської міської територіальної громади | 33,215 | 33,215 | 33,215 | 0 |
|  | Частка земель територій та об’єктів природно-заповідного фонду у загальній площі території, % | Містобудівна документація Смілянської міської територіальної громади | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Площі лісів та лісистих територій, га | Містобудівна документація Смілянської міської територіальної громади | 170,1 | 170,1 | 170,1 | 0 |
| Місто ефективного врядування та сучасних публічних послуг | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, % | Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради | 98 | 100 | 99,5 | -0,5 |
|  | Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення, од. | Виконавчий комітет Смілянської міської ради | 202,5 | 285 | 321,7 | 36,7 |
|  | Кількість захворювань на хворобу COVID | Виконавчий комітет Смілянської міської ради | 7091 | 154 | 143 | -11 |

Секретар міської ради														 	   Юрій СТУДАНС

Лариса МАТВЄЄНКО

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО				рішення міської ради 			від ____________ № ________

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

про виконання Плану реалізації до 2024 року Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року та Стратегії економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року

за 2024 рік

| Найменування завдання Стратегії | Захід / проєкт місцевого розвитку | Період реалізації заходу/ проєкту місцевого розвитку | Стан фінансування проєкту місцевого розвитку, тис. грн |  | Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого розвитку | Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А.1. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ |  |  |  |  |  |  |
| А.1.2. Створення якісних інвестиційних продуктів та умов для інвестування | А.1.2.1. Створення Смілянського регіонального індустріального парку | 2024 | 150 000,00 | 0 | 1% | Розпочато здійснення (внесено до реєстру індустріальних парків України) |
| А.1.4. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу | А.1.2.3. Створення центру професійного розвитку, кар’єри та бізнесу | 2024 | 18 550,00 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення |

| А.4. МУНІЦИПАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ТА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.4.1. Розвиток туристичної інфраструктури | А.4.1.1. Розбудова та облаштування туристичного об’єкту – міський парк культури та відпочинку в місті Сміла | 2024 | 10 801,85 | 54,9 | 0,51% | Здійснюється постійно |
| В.1. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ |  |  |  |  |  |  |
| В.1.2. Підвищення енергоефективості будівель бюджетної сфери та об’єктів комунального господарства | В.1.2.1. Капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території навчально-виховного комплексу «Ліцей» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області за адресою; вул. Героїв Небесної Сотні, 16 м. Сміла Черкаської області | 2024 | 94 362,220 | 13 528,231 | 15% | Розпочато здійснення |
|  | В.1.2.2. Реконструкція будівлі та прилеглої території КНП «Смілянська міська лікарня» СМР за адресою: вул. Героїв Холодноярців, 82, м. Сміла Черкаської області | 2024 | 21 400,272 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення |
|  | В.1.2.3. Капітальний ремонт будівлі моргу та пат анатомічного відділення КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради | 2024 | 2 000,00 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення |
|  | В.1.2.4. Капітальний ремонт будівель КНП «Центр первинної медико – санітарнї допомоги» Смілянської міської ради | 2024 | 23 000,00 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення |
| В.1.5. Створення сучасної та ресурсоефективної системи водопостачання та водовідведення міста | В.1.5.1. Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, № 10, № 13, № 15 | 2024 | 47 430,00 | 3267,46 | 7% | Розпочато здійснення |
|  | В.1.5.2. Реконструкція самоплинного каналізаційного колектора на перехресті вул. Любомирська (Мікояна) – родини Бобринських (Артема) в місті Сміла Черкаської обл. | 2024 | 1 636,910 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення |
|  | В.1.5.3. Реконструкція самоплинного каналізаційного колектора вул. Чернишевського в місті Сміла Черкаської обл. | 2024 | 8 820,00 | 101,00 | 1% | Розпочато здійснення |
|  | В.1.5.4. Реконструкція напірного та самоплинного каналізаційного колектора від КНС № 16 до вул. Промислової в місті Сміла Черкаської обл. | 2024 | 4 630,00 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення |
|  | В.1.5.5. Реконструкція дюкера під річкою Сріблянка від каналізаційної насосної станції № 13 по вул. Соборна в м. Сміла Черкаської обл. | 2024 | 13 880,00 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення |
| С.1. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТНЕРСТВА В МУНІЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ |  |  |  |  |  |  |
| С.1.2. Прозоре формування інформації про містобудівну діяльність для всіх її учасників | С.1.2.1. Розвиток геопорталу містобудівного кадастру | 2024 | 2 630,00 | 871,66 | 34% | Здійснюється постійно |
| С.3. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО, КУЛЬТУРНОГО, ОСВІТНЬОГО ТА СПОРТИВНОГО ПРОСТОРІВ МІСТА |  |  |  |  |  |  |
| С.3.2. Підвищення ефективності мережі закладів освіти | С.3.2.1. Реконструкція нежитлової будівлі стрілецького тиру під будівлю демонстраційної зали навчально-виховного комплексу «Загльноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – колегіум» по вул. Соборна, 73 в м. Сміла Черкаської обл. | 2024 | 10 818,527 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення у зв’язку із відсутністю потреби. |
| С.3.3. Місто спортивних досягнень | С.3.3.1. Реконструкція майнового комплексу стадіону «Юність» з будівництвом спортивного комплексу Смілянської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» за адресою: вул. Мічуріна, 43 м. Сміла Черкаської обл. | 2024 | 110 012,357 | 0 | 0 | Не розпочато здійснення |

Секретар міської ради						              								 Юрій СТУДАНС

Лариса МАТВЄЄНКО