СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

| ___14.03.2024__ |  | № __117____ |
| --- | --- | --- |

Про схвалення Програми

приведення об’єктів фонду захисних

споруд цивільного захисту комунальної

власності у готовність до укриття

населення міста Сміла на 2024-2028 роки

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 42, п. 1 ч. 2 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 70, п. 21 ч. 1 ст. 91 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, ч. 2 ст. 19 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Програму приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у готовність до укриття населення міста Сміла на 2024-2028 роки (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Винести Програму на розгляд міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Лисенка О.В. та відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

Міський голова								Сергій АНАНКО

П О Г О Д Ж Е Н О

Перший заступник міського голови				Олександр ЛИСЕНКО

Фінансове управління						Юлія ЛЮБЧЕНКО

Відділ бухгалтерського обліку

та звітності								Леся ЧЕМЕРИС

Юридичний відділ							Оксана СІЛКО

Начальник відділу з питань цивільного

захисту та оборонної роботи					Юрій ЛАГУНОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від ___________ №____________

ПРОГРАМА

приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у готовність до укриття населення міста Сміла

на 2024-2028 роки

1. Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення Програми: відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи виконавчого комітету Смілянської міської ради (далі - відділ з питань ЦЗ та ОР).

2. Розробник Програми: відділ з питань ЦЗ та ОР.

3. Співрозробники Програми: відсутні.

4. Відповідальний виконавець Програми: відділ з питань ЦЗ та ОР.

5. Учасники Програми: виконавчий комітет Смілянської міської ради, управління житлово-комунального господарства, управління освіти, молоді та спорту, управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин, відділ культури, комунальні підприємства міста.

6. Термін реалізації Програми: 2024-2028 роки.

7. Загальний обсяг фінансування: обсяг фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету Смілянської міської територіальної громади (далі – Смілянської МТГ), а також інших джерел, незаборонених законодавством, враховуючи конкретні завдання у межах наявного фінансового ресурсу (додаток 1 до Програми).

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Військова агресія російської федерації проти України призвела до нагальної потреби у вирішенні проблеми збереження життя та здоров’я мешканців Смілянської МТГ від дії засобів ураження в умовах воєнного стану.

На території міста Сміла підлягає укриттю 68600 осіб. Для захисту населення від наслідків техногенних аварій, а також під час застосування зброї масового знищення в особливий період, на території міста створено фонд захисних споруд цивільного захисту, який станом на 01 січня 2024 року включає в себе: 47 захисних споруд цивільного захисту (сховища – 38, протирадіаційні укриття – 9), 26 найпростіших укриттів.

Результатами перевірок захисних споруд цивільного захисту встановлено, що із 47 споруд оцінені як «обмежено готове» та «не готове» до використання за призначенням – 38 споруд, що становить 81% від загальної кількості.

На даний час понад 80% захисних споруд цивільного захисту потребують проведення заходів щодо підтримання їх у готовності до використання за призначенням, в зв’язку з чим виникла необхідність приведення у належний технічний стан об’єктів фонду захисних споруд відповідно до Вимог щодо

Продовження додатку

утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту.

3. Мета програми

Програма розроблена з метою створення механізму забезпечення заходів щодо підтримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням.

Метою Програми є:

- підвищення рівня готовності захисних споруд до дій за призначенням та успішна реалізація державної політики у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- укриття населення у фонді захисних споруд цивільного захисту та забезпечення належного рівня безпеки та захисту життя і здоров’я мешканців міста;

- організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

- планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

- організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

- здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

- організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

- прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд;

- створення, накопичення, збереження та щорічне оновлення матеріального резерву;

- надання допомоги балансоутримувачам захисних споруд комунальної форми власності щодо проведення технічного обслуговування обладнання та систем життєзабезпечення захисних споруд, а також ведення відповідної експлуатаційної документації захисних споруд.

4. Завдання Програми

У ході виконання Програми передбачається здійснення низки заходів для розв’язання проблеми організації укриття населення міста та приведення у належний технічний стан об’єктів фонду захисних споруд із врегулювання питань щодо:

- визначення балансоутримувачів фонду захисних споруд;

- проведення планово-попереджувальних ремонтів захисних споруд цивільного захисту (сховищ, ПРУ) найпростіших укриттів та споруд подвійного

Продовження додатку

призначення;

- проведення благоустрою території біля захисних споруд;

- проведення періодичних технічних обслуговувань обладнання та систем

життєзабезпечення захисних споруд;

- придбання засобів надання медичної допомоги, засобів штучного освітлення;

- створення необхідних резервів сил та засобів, у тому числі матеріальних та фінансових, для реагування на кризові та надзвичайні ситуації і загрози.

5. Результативні показники виконання Програми

Результатами виконання Програми мають стати:

- підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

- дієвий захист мешканців міста від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- створення належних умов укриття населення в захисних спорудах;

- задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту захисту.

Зазначені вище завдання передбачаються у заходах Програми згідно з додатком 2 до Програми.

6. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Смілянської МТГ, через головних розпорядників бюджетних коштів, а також інших джерел, незаборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми у 2024-2028 роках визначатиметься фінансовою спроможністю бюджету Смілянської МТГ на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями Програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції виконавчий комітет міської ради.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують виконавчий комітет міської ради, про хід її виконання щороку за звітний період до 20 січня року, наступного за звітним роком.

Перший заступник міського голови			      Олександр ЛИСЕНКО

Юрій ЛАГУНОВ

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми приведення об’єктів фонду захисних споруд

цивільного захисту комунальної власності у готовність

до укриття населення міста Сміла на 2024-2028 роки

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання |  |  |  |  | Усього витрат на виконання тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| Обсяг ресурсів усього, у тому числі: | * | * | * | * | * | * |
| Бюджет Смілянської МТГ | * | * | * | * | * | * |
| Інші | * | * | * | * | * | * |

* - Обсяг фінансування визначається конкретними завданнями у межах наявного фінансового ресурсу.

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності

у готовність до укриття населення міста Сміла на 2024-2028 роки

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансуванні | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І етап |  | ІІ етап |  | ІІІ етап |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Технічна інвентаризація захисних споруд цивільного захисту | Проведення уточнення облікових даних про об’єкти, що включені до фонду захисних споруд. Виявлення та постановка на облік споруд, які за своїми характеристиками можуть бути використані у якості колективних засобів захисту | До 31.12.2028 | Відділ з питань ЦЗ та ОР Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Постановка на облік захисних споруд цивільного захисту |
| 2 | Поновлення документації захисних споруд цивільного захисту | Приведення документації захисних споруд цивільного захисту у відповідність до вимог наказу МВС України 09.07.2018 року № 579 | До 31.12.2028 | Відділ з питань ЦЗ та ОР Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Впорядкування документації захисних споруд |
| 3 | Утримання та експлуатація захищених входів і виходів | Забезпечення технічного, санітарного стану захисної споруди. Забезпечення належного стану оголовків аварійних виходів і повітрозабірних каналів | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Організація належного утримання та експлуатації захисних споруд |

Продовження додатку 2

до Програми

|  |  | Проведення перевірок справності противибухо-вих пристроїв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Утримання та експлуатація захисних пристроїв | Проведення обслугову-вання захисно-герметич-них дверей, воріт і люків (стан ущільнювальної гуми, очищення її від бруду і фарби; перевірка роботи механізму задраювання, змащення всіх деталей механізму задраювання тощо) | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |
| 5 | Утримання та експлуатація огороджуваль-них захисних конструкцій | Забезпечення герметич-ності та дотримання температурно-вологісного режиму | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |
| 6 | Утримання та експлуатація систем вентиляції | Забезпечення справності вентиляторів припливних та витяжних систем, реге-неративних установок, герметичних клапанів, герметичних з'єднань повітропроводів, повітро-забірних та витяжних каналів, противибухових пристроїв, очищення протипилових фільтрів від пилу, контроль за підпо-ром повітря у сховищі тощо | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |

Продовження додатку 2

до Програми

| 7 | Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрооблад-нання | Забезпечення експлуата-ції та утримання ДЕС і електрообладнання відповідно до вимог чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Утримання та експлуатація систем водопостачання, каналізації і опалення | Відновлення та ремонт вентилів, засувок, водо-забірних кранів. Забезпе-чення переносними баками для питної води та нечистот. Проведення лабораторних досліджень проб води тощо | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |
| 9 | Справність противибухових пристроїв | Забезпечення справності МЗС і УЗС (кут нахилу лопатей, їх пружність тощо). | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Створення належних умов укриття населення в захисних спорудах |
| 10 | Утримання та експлуатація систем зв’язку і оповіщення | Забезпечення (поновлен-ня) захисної споруди засобами зв’язку. Забезпечення справного стану засобів зв’язку | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, незаборонених законодавством | * | * | * | * | * | Підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації |
| 11 | Забезпечення протипожежного стану | Забезпечення комплекту-вання, монтажу, технічно-го обслуговування систем пожежної автоматики, первинних засобів пожежогасіння | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, | * | * | * | * | * | Підвищення ефективності комплексно-го реагуван-ня на |

Продовження додатку 2

до Програми

|  |  |  |  |  | незаборонених законодавством |  |  |  |  |  | надзвичайні ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Забезпечення медичним та іншим майном | Поновлення та доведення до визначених нормативів запасу лікарських засобів, медичних виробів, інстру-ментів, передбачених відповідними нормами належності та переліками | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, не заборонених законодавством | * | * | * | * | * | Підвищення ефективності комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 13 | Забезпечення оптимальних умов функціону-вання захисних споруд цвіль-ного захисту | Придбання будівельних конструкцій (матеріалів, комплектуючих, кріп-лень), електротоварів, сантехнічних приладів, покрівельних, оздоблю-вальних та столярних виробів, малярних, госпо- дарчих та супутніх товарів тощо | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, не заборонених законодавством | * | * | * | * | * | Покращення умов функціо-нування захисних споруд цивільного захисту |
| 14 | Забезпечення можливості укриття всього населення | Розроблення проєктно-кошторисної документа-ції, проведення експерти-зи, будівництво нових захисних споруд цивіль-ного захисту | До 31.12.2028 | Балансоутриму-вачі захисних споруд | Кошти бюджету Смілянської МТГ, кошти інших джерел, не заборонених законодавством | * | * | * | * | * | Нарощування фонду захис-них споруд цивільного захисту |
| * - Загальна сума фінансування: Обсяг фінансування визначається конкретними завданнями у межах наявного фінансового ресурсу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |