СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19.08.2025	№ 384

Про затвердження  середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Смілянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

Відповідно до ст. 40, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 752 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI та протоколу засідання місцевої інвестиційної ради від 15.08.2025 № 2, з метою імплементації реформи управління публічними інвестиціями на території громади, підвищення рівня ефективності використання коштів бюджету територіальної громади, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Смілянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки згідно з додатком.

2.   Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Смілянської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування, забезпечити виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Смілянської міської територіальної громади на 2026 - 2028 роки та моніторинг його реалізації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови та управління економічного розвитку.

Міський голова	Сергій АНАНКО

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови	Олександр ЛИСЕНКО

Заступник міського голови 	Богдан ДУБОВСЬКИЙ

Заступник міського голови 	Тетяна КАРЛО

Керуючий справами 	Оксана ЯЦЕНКО

Юридичний відділ	Оксана СІЛКО

Фінансове управління	Юлія ЛЮБЧЕНКО

Управління економічного

розвитку                                                                             Лариса МАТВЄЄНКО

Додаток 
до рішення виконавчого комітету
від 19.08.2025 № 384

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Смілянської міської територіальної громади
на 2026–2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план публічних інвестицій (далі — План) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 331 Бюджетного кодексу України, Порядку підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою кабінету міністрів України  від 28 лютого 2025 року № 527, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, постанови Кабінету Міністрів України  від 28 лютого 2025 року № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій».

Метою Плану є забезпечення цілісного управління публічними інвестиціями, їх стратегічного планування, оцінки, відбору, реалізації та моніторингу.

План базується на:

Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року;

Програми економічного і соціального розвитку Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік»;

Регіональних та державних пріоритетних напрямах.

План формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах (далі - проект) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Описова частина

План розроблено Управлінням економічного розвитку на підставі пропозицій структурних підрозділів відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

План визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Наскрізними стратегічними цілями  здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають глобальним пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля виконавчі органи міської ради та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Плану є:

- енергоефективність;

- реагування на зміни клімату;

-  безпека;

-  безбар’єрність.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості в громаді. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- Освіта і наука (управління освіти, молоді та спорту);

- Спорт та фізичне виховання ( управління освіти, молоді та спорту);

- Громадська безпека (виконком);

- Охорона здоров`я (виконком);

- Публічні послуги і пов`язана з ним цифровізація (виконком);

- Культура та інформація (відділ культури);

- Соціальна сфера (управління праці та соціального захисту населення);

- Економічна діяльність (управління економічного розвитку);

- Довкілля (управління житлово-комунального господарства);

- Енергетика (управління житлово-комунального господарства);

- Житло (управління житлово-комунального господарства);

- Муніципальна інфраструктура та послуги (управління житлово-комунального господарства);

- Транспорт (управління житлово-комунального господарства).

Галузь (сектор) «Освіта і наука» спрямована на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Галузь (сектор) «Спорт та фізичне виховання» спрямована на реконструкцію спортивних об`єктів, будівництво сучасних майданчиків, безбар`єрність, створення молодіжних просторів, будівництво  мультифункціональних хабів для молоді.

Галузь (сектор) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню.

Галузь (сектор) «Охорона здоров’я» спрямована на розвиток медичних закладів. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на покращення доступу до медичних послуг та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням.

Галузь (сектор) «Публічні послуги і повʼязана з ними цифровізація» спрямована на реалізацію Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, запровадження централізованого управління цифровою трансформацією громади.

Галузь (сектор) «Культура та інформація» спрямована на покращення умов надання базових культурних послуг шляхом реконструкції приміщень, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури та збереження та використання об`єктів культурної спадщини.

Галузь (сектор) «Соціальна сфера» спрямована на підтримку людей з обмеженими можливостями. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через створення реабілітаційних ХАБів.

Галузь (сектор) «Економічна діяльність» спрямована на підтримку та розвиток малого та середнього бізнесу громади.

Галузь (сектор) «Довкілля» спрямована на захист від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів,  створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Галузь (сектор) «Енергетика» спрямована на розвиток та модернізацію енергетичної інфраструктури. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на створення нових, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення діючих об’єктів енергетичної інфраструктури.

Галузь (сектор) «Житло» спрямований на відновлення та забезпечення житлом осіб, чиє майно було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії. Публічні інвестиції спрямовуватимуться також на будівництво нових житлових об'єктів та створення фонду соціального орендного житла.

Галузь (сектор) «Транспорт» спрямована на модернізацію автомобільних доріг, пішохідної інфраструктури, забезпечення безпеки дорожнього руху.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування  визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку  до середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування  узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року, галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось управлінням економічного розвитку на основі пропозицій структурних підрозділів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених відповідними галузевими (секторальними) стратегіями, Державною стратегією регіонального розвитку України, а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026–2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

Тис.грн

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026-2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет громади, державний, обласний бюджет та інші кошти, не заборонені чинним законодавством | 304 720 | 523 200 | 382 300 | 1 210 220 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Тис.грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 5 110 | 42 400 | 10 900 | 58 410 |
| Спорт та фізичне виховання і молодіжна політика | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Громадська безпека | 4 500 | 15 000 | 15 000 | 34 500 |
| Охорона здоров`я | 1 800 | 20 300 | 100 | 22 200 |
| Публічні послуги і пов`язана з ним цифровізація | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Культура та інформація | 30 000 | 46 000 | 0 | 76 000 |
| Соціальна сфера | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Економічна діяльність | 1 000 | 9 000 | 5 000 | 15 000 |
| Довкілля | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Енергетика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Житло | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 240 710 | 259 800 | 330 600 | 831 110 |
| Транспорт | 21 600 | 20 700 | 20 700 | 63 000 |

Заключна частина

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади.

Перший заступник
міського голови	Олександр ЛИСЕНКО

Лариса МАТВЄЄНКО

Додаток 1
до Плану

Основні напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління  житлово-комунального  господарства

Підсектор – містобудування, благоустрій

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 200 000 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Напрям забезпечить скорочення споживання енергоресурсів в громадських будівлях, сприятиме створенню комфортних умов для надання публічних послуг | основний | - | 6100 | 29 400 | 40 000 |  | 130 600 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.1.2. | Підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери та об’єктів комунального господарства |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  |
| Кількість термомодернізованих громадських будівель | 0 |  | одиниць | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 9 | 11 | 13 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Передбачено запровадження енергоефективних заходів, які сприятимуть зменшенню споживання енергоносіїв, скороченню витрат на оплату комунальних послуг, створенню комфортного середовища |  |  | так |  |  | так | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи передбачено впровадження інноваційних та енергоефективних технологій? | так | так | Чи передбачає проєкт зменшення споживання енергоресурсів об’єктом? |  | так | Чи передбачено встановлення сучасного інноваційного обладнання? | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – освіта і наука

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління освіти, молоді та спорту

Підсектор – шкільна освіта

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 18 410 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Напрям забезпечить дотримання усіх вимог реформи системи харчування у закладах освіти та принципу «Знаїмо – коли ми знаємо, що їмо». Проведення капітального ремонту, оновлення матеріально-технічної бази дасть можливість швидко і якісно готувати страви у закладі освіти, згідно з вимогами НАССР, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог. | основний | - | 0 | 110,00 | 7400,00 | 10900,00 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | С.3.2. | Покращення матеріально-технічної бази закладів, осучаснення приміщень та обладнання, забезпечення доступності будівель для дітей з особливими потребами |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |
| Кількість дітей, які отримали доступ до якісного гарячого харчування у модернізованих їдальнях (харчоблоках) закладів освіти | 0 |  | осіб | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 450 | 900 | 1000 |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |
| Модернізований об’єкт забезпечить виконання вимог реформи системи харчування в закладах освіти |  |  | так |  |  | так | так |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |
| Чи враховує проєкт вимоги реформи системи харчування у закладах освіти? | так | так | Чи забезпечить проєкт доступ учнів до якісного та безпечного харчування у закладах освіти? |  | так | Чи передбачає проєкт заходи щодо дотримання принципів безбар’єрності? | так |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |
| Наявність ПКД 2025 року |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – освіта і наука

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління освіти, молоді та спорту

Підсектор – шкільна освіта

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –25 000 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Наявна кількість об’єктів фонду захисних споруд не забезпечує потребу громади для укриття всіх учасників освітнього процесу | основний | - | 0 | 0 | 25000 | 0 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.3.3. | Створення муніципальної системи охорони правопорядку та цивільної оборони. Підготовка захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ для можливого перебування під час надзвичайної ситуації |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |
| Кількість установ та закладів загальної середньої освіти, які мають доступ до укриттів, що відповідають вимогам цивільного захисту | 0 |  | осіб | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 0 | 1 | 1 |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |
| Передбачено реконструкцію, модернізацію або будівництво об'єктів цивільного захисту для підвищення рівня забезпеченості потреби громади у спорудах для захисту населення в закладах освіти |  |  | так |  |  | так | так |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |
| Чи передбачає проєкт підвищення рівня забезпечення потреби громади у фонді захисних споруд цивільного захисту для закладів освіти? | так | так | Чи передбачає проєкт підвищення рівня доступу учасників освітнього процесу до захисних споруд? |  | так | Чи враховує проєкт принципи безбар’єрнос ті? | так |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – освіта і наука

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління освіти, молоді та спорту

Підсектор – дошкільна освіта

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 15 000 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | Наявна кількість об’єктів фонду захисних споруд не забезпечує потребу громади для укриття всіх учасників освітнього процесу | основний | - | 0 | 5000 | 10000 | 0 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.3.3. | Створення муніципальної системи охорони правопорядку та цивільної оборони. Підготовка захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ для можливого перебування під час надзвичайної ситуації |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |
| Кількість установ та закладів дошкільної освіти, які мають доступ до укриттів, що відповідають вимогам цивільного захисту | 0 |  | осіб | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 1 | 3 | 3 |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |
| Передбачено реконструкцію, модернізацію або будівництво об'єктів цивільного захисту для підвищення рівня забезпеченості потреби громади у спорудах для захисту в закладах дошкільної освіти |  |  | так |  |  | так | так |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |
| Чи передбачає проєкт підвищення рівня забезпечення потреби громади у фонді захисних споруд цивільного захисту для закладів дошкільної освіти? | так | так | Чи передбачає проєкт підвищення рівня доступу всіх учасників освітнього процесу до захисних споруд? |  | так | Чи враховує проєкт принципи безбар’єрнос ті? | так |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  Охорона здоров`я

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  виконавчий комітет

Підсектор  Спеціалізована медична допомога

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  2 200 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) грн | План на поточний рік (2025) грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом капітального ремонту й модернізації об`єктів медичної інфраструктури | Напрям вирішує проблему підвищення доступності та якості медичних послуг, зменшення рівня захворюваності й смертності, покращення умов перебування пацієнтів і працівників | основний | 0 | 0 | 1800 |  | 300 |  | 100 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | С.2.2. | Розвиток ефективної мережі вторинної ланки медицини |  |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік |  | Цільове значення 2028 рік |  |
| Кількість модернізованих об`єктів охорони здоров`я | 0 |  | одиниць | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП |  | Рівні застосування: Програма |  |
| Проєкт спрямований на покращення умов лікування пацієнтів, з урахуванням принципу безбар’єрності |  |  | так |  |  | так |  | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи сприятиме проєкт покращенню якості медичних послуг? | так | так | Чи забезпечить проєкт покращення умов перебування пацієнтів в закладі? |  | так | Чи передбачає проєкт заходи щодо дотримання принципів безбар’єрності |  | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  Охорона здоров`я

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  виконавчий комітет

Підсектор  Спеціалізована медична допомога

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –   20 000 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) грн | План на поточний рік (2025) грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я | Наявна кількість об’єктів фонду захисних споруд не забезпечує потребу громади для укриття в закладах охорони здоров’я | основний | - | 0 | 0 |  | 20 000 |  | 0 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.3.3. | Створення муніципальної системи охорони правопорядку та цивільної оборони. Підготовка захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ для можливого перебування під час надзвичайної ситуації |  |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік |  | Цільове значення 2028 рік |  |
| Кількість об`єктів охорони здоров`я, в яких облаштовані захисні споруди | 0 |  | одиниць | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 0 | 2 |  | 2 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП |  | Рівні застосування: Програма |  |
| Передбачено реконструкцію, модернізацію або будівництво об'єктів цивільного захисту для підвищення рівня забезпеченості потреби громади у спорудах для захисту в закладах охорони здоров’я |  |  | так |  |  | так |  | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи передбачає проєкт підвищення рівня забезпечення потреби громади у фонді захисних споруд цивільного захисту для закладів охорони здоров’я? | так | так | Чи передбачає проєкт підвищення рівня доступу пацієнтів і працівників закладів охорони здоров’я до захисних споруд? |  | так | Чи враховує проєкт принципи безбар’єрнос ті? |  | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – культура та інформація

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  відділ культури

Підсектор – культурні послуги

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 11000 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах культури | Наявна кількість об’єктів фонду захисних споруд не забезпечує потребу закладів культури. | основний | - | 0 | 0 | 11000 | 0 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.3.3. | Створення муніципальної системи охорони правопорядку та цивільної оборони. Підготовка захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ для можливого перебування під час надзвичайної ситуації |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |
| Кількість установ та закладів культури, які мають доступ до укриттів, що відповідають вимогам цивільного захисту | 0 |  | одиниць | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 0 | 1 | 1 |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |
| Передбачено реконструкцію, модернізацію або будівництво об'єктів цивільного захисту для підвищення рівня забезпеченості потреби громади у спорудах для захисту населення в закладах культури |  |  | так |  |  | так | так |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |
| Чи передбачає проєкт підвищення рівня забезпечення потреби громади у фонді захисних споруд цивільного захисту для закладів культури? | так | так | Чи передбачає проєкт підвищення рівня доступу учасників освітнього процесу до захисних споруд? |  | так | Чи враховує проєкт принципи безбар’єрнос ті? | так |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  –  муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління житлово-комунального господарства

Підсектор – водопостачання і водовідведення

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 520 500 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Впровадження сучасних енергоефективних рішень та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення є критично важливою для забезпечення населення якісною питною водою, зменшення втрат у мережах, покращення очищення стічних вод та запобігання забрудненню довкілля. | основний | - | 4970 | 113 500,00 | 207 000,00 |  | 200 000,00 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.1.5. | Створення сучасної та ресурсоефективної системи водопостачання та водовідведення міста |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  |
| Частка стічних вод, очищених з нормами ДБН | 37 |  | % | Моніторинг показників очистки стоків підприємства | 40 | 50 | 60 |  |
| Зменшення питомого енергоспоживання на 1 м3 очищення та відведення стоків | 0,63 |  | кВт/м3 | Моніторинг споживання електроенергії | 0,60 | 0,58 | 0,55 |  |
| Зменшення питомого енергоспоживання на 1 м3 очищеної води | 1,46 |  | кВт/м3 | Моніторинг споживання електроенергії | 1,46 | 1,4 | 1,3 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Проєкт спрямований на забезпечення безперебійного та надійного надання послуг з водопостачання та/або водовідведення та/або спрямований на підвищення енергоефективності об'єктів критичної інфраструктури та запобігає забрудненню довкілля |  |  | так |  |  | так | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи передбачено впровадження інноваційних та енергоефективних технологій? | так | так | Чи передбачає проєкт зменшення споживання енергоресурсів об’єктом? |  | так | Чи передбачено встановлення сучасного інноваційного обладнання? | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  –  муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління житлово-комунального господарства

Підсектор – теплопостачання

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  89 910 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Реконструкція та модернізація систем теплопостачання громади з впровадженням енергоефективних технологій та когенераційних установок | Впровадження сучасних енергоефективних рішень дасть змогу суттєво скоротити споживання енергоресурсів, зменшити викиди в атмосферу, знизити витрати на обслуговування системи та підвищити рівень енергетичної автономії громади. | основний | - | 0 | 87 510 | 2 400 |  | 0 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.1.4. | Підвищення енергоефективності систем теплопостачання |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  |
| Скорочення споживання енергоресурсів | 0 |  | % | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 20 | 30 | 40 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Передбачено реконструкцію, модернізацію або відновлення мереж теплопостачання з впровадженням енергоефективних технологій та/або передбачає встановлення когенераційних установок |  |  | так |  |  | так | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи передбачено впровадження інноваційних та енергоефективних технологій? | так | так | Чи передбачає проєкт зменшення споживання енергоресурсів об’єктом? |  | так | Чи передбачено встановлення сучасного інноваційного обладнання? | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  –  Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління житлово-комунального господарства

Підсектор – управління побутовими відходами

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 20 700 тис.грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Комплексне управління відходами для сталого розвитку громади | Впровадження сучасних енергоефективних рішень дасть змогу суттєво скоротити споживання енергоресурсів, зменшити викиди в атмосферу, знизити витрати на обслуговування системи та підвищити рівень енергетичної автономії громади. | основний | 0 | 0 | 10 300 | 10 400 |  |  |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.2.2. | Створення ефективної системи управління відходами |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  |
| підвищення частки роздільного збору та переробки відходів | 0 |  | % | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 20% | 20% | 20% |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Реалізація спрямована на створення, розвиток або модернізацію інфраструктури, технологій, послуг чи системи управління відходами, що забезпечить мінімізацію негативного впливу на довкілля та здоров’я населення |  |  | так |  |  | так | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи зменшить реалізація проєкту обсяг відходів, що підлягають захороненню, у порівнянні з поточним рівнем? | так | так | Чи передбачає проєкт створення або модернізацію інфраструктури для збору, сортування, переробки чи утилізації відходів? |  | так/ ні | Чи спрямований проєкт на зменшення обсягів відходів, що захоронюються на полігонах? | так/ ні |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі розрахунку цінової пропозиції на даний час вартості одного контейнеру на кількість контейнерів (130 шт) для роздільного збирання відходів паперу, та придбання контейнерів (10 000 шт.) для мешканців приватного сектору. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  –  транспорт

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління житлово-комунального господарства

Підсектор – автомобільний транспорт та дорожнє господарство

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –   63000 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Комплексний розвиток транспортної та пішохідної інфраструктури з урахуванням принципів доступності та сталої мобільності | Реалізація цього напряму є необхідною умовою для підвищення безпеки, комфорту та екологічної збалансованості пересування в громаді дозволить створити | основний | - | 6975,00 | 21600 | 20700 |  | 20700 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.3.2. | Розбудова дорожньої інфраструктури |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  |
| Протяжність реконструйованих автомобільних доріг | 0 |  | км | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 1,8 | 4 | 7 |  |
| Протяжність реконструйованих, збудованих тротуарів та велодоріжок | 0 |  | км | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 5,9 | 10 | 14 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Зручне середовище для всіх учасників руху, включаючи людей з інвалідністю, пішоходів, велосипедистів і користувачів громадського транспорту |  |  | так |  |  | так | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи сприятиме проєкт створенню зручного середовища для всіх учасників руху, включаючи людей з інвалідністю, пішоходів, велосипедистів і користувачів громадського транспорту? | так | так | Чи дотриманий в проєкті принцип безбар’єрності? |  | так | Чи передбачає проєкт здійснення заходів щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху? | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  –  Економічна діяльність

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління економічного розвитку

Підсектор – розвиток малого та середнього підприємництва

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 15 000 тис.грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Створення та розвиток багатофункціональної інфраструктури для підтримки підприємництва, інновацій та громадських ініціатив | Формування сталої платформи для міжсекторальної взаємодії бізнесу, влади, громадськості сприятиме розвитку підприємництва, інноваційної діяльності та активної участі громадян в прийнятті рішень щодо розвитку громади. | основний | - | 0 | 1 000 | 9 000 |  | 5 000 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | А.1.4. | Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  |
| Кількість створених або оновлених об’єктів інфраструктури | 0 |  | одиниць | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 0 | 1 | 1 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Проєкт сприятиме розвитку підприємництва, інноваційної діяльності та активної участі громадян в прийнятті рішень щодо розвитку громади |  |  | так |  |  | так | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи сприятиме проєкт розвитку місцевого підприємсництва, активізації громадськості? | так | так | Чи передбачено проєктом запровадження енергозберігаючих заходів? |  | так | Чи враховує проєкт принципи безбар’єрнос ті? | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовна потреба обсягу публічних інвестицій сформована на основі опосередкованої вартості спорудження житла в Україні (24313 грн. відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій від 28.04.2025 №773) з врахуванням площі приміщення (889 кв.м) та зменшенням на 30% вартості спорудження нового житла для визначення вартості реконструкції частини будинку. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – громадська безпека

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  виконавчий комітет

Підсектор – цивільний захист

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 30 000 тис.грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Забезпечення належного рівня громадської безпеки шляхом модернізації, реконструкції та будівництва захисних споруд цивільного захисту | Наявна кількість об’єктів фонду захисних споруд не забезпечує потребу громади для укриття населення |  | 0 | 1 500,00 | 0 | 15 000 |  | 15 000 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.3.3. | Підготовка захисних споруд цивільної оборони або інших сховищ для можливого перебування під час надзвичайної ситуації |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  |
| Відсоток населення, яке має доступ до захисних споруд (радіус доступу до 500 м) | 40 |  | % | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 45 | 47 | 50 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Передбачено реконструкцію, модернізацію або будівництво об'єктів цивільного захисту для підвищення рівня забезпеченості потреби громади у спорудах для захисту населення |  |  | так |  |  | так | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи передбачає проєкт підвищення рівня забезпечення потреби громади у фонді захисних споруд цивільного захисту? | так | так | Чи передбачає проєкт підвищення рівня доступу населення громади до захисних споруд? |  | так | Чи враховує проєкт потреби маломобільних груп населення громади? | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – громадська безпека

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  виконавчий комітет

Підсектор – цивільний захист

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 4500 тис.грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Розвиток інфраструктури оповіщення та реагування на надзвичайні ситуації | Необхідність автоматизації процесів оперативного доведення до чергових служб органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підрозділів ДСНС, підприємств, установ, організацій та населення (в тому числі з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями) сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру, постійного інформування їх про обстановку, що склалася у зоні можливого ураження |  | 0 | 50,00 | 4 500,00 | 0 | 0 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | В.3.3. | Створення муніципальної системи охорони правопорядку та цивільного захисту |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |
| Кількість встановлених нових точок оповіщення | 0 |  | одиниць | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 10 | 10 | 10 |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |
| Передбачено створення, оновлення, включаючи елементи автоматизації, звукового/цифрового інформування населення через систему оповіщення, інтегровану в державну систему цивільного захисту |  |  | так |  |  | так | так |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |
| Чи передбачає проєкт більш швидке й ефективне інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру та про обстановку, що склалася у зоні можливого ураження | так | так | Чи враховує проєкт особливості оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру? |  | так | Чи передбачає проєкт навчання персоналу щодо використання та обслуговування оновленого і модернізованого обладнання? | так |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |
| Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – культура та інформація

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  відділ культури

Підсектор – культурні послуги

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 65 000 тис. грн

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) грн | План на поточний рік (2025) грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури. | З метою надання якісних культурних послуг, всі заклади культури потребують проведення капітальних ремонтних робіт, модернізації, придбання сучасного обладнання, проведення заходів для безбар`єрного доступу до закладів культури всеми групами населення |  | 0 | 0 | 30 000 |  | 35 000 |  | 0 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | С.3.1. | Розбудова інфраструктури вражень |  |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік |  | Цільове значення 2028 рік |  |
| Кількість відремонтованих закладів, що надають базові культурні послуги | 0 |  | одиниць | Моніторинговий звіт виконання Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. | 3 | 6 |  | 9 |  |
| Кількість закладів, в яких оновлено матеріально-технічну базу | 0 |  | одиниць | Моніторинговий звіт виконання Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. | 5 | 11 |  | 11 |  |
| Кількість встановлених пандусів | 7 |  | одиниць | Моніторинговий звіт виконання Стратегії розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. | 11 | 15 |  | 15 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП |  | Рівні застосування: Програма |  |
| Проєктом передбачено проведення модернізації, реконструкції, ремонту об’єкта культурної галузі |  |  | так |  |  | так |  | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи забезпечить проєкт покращення надання базових культурних послуг? | так | так | Чи передбачає реалізація проєкту збільшення кількості отримувачів культурних послуг? |  | так | Чи враховує проєкт принцип безбар’єрності? |  | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування  – Спорт та фізичне виховання

Структурний підрозділ відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління освіти, молоді та спорту

Підсектор – Спорт та фізичне виховання

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 110 000 тис.грн.

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності) тис. грн | План на поточний рік (2025) тис. грн | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| Розвиток, розбудова та модернізація спортивної інфраструктури, забезпечення доступу до якісних та безпечних умов занять спортом шляхом розвитку сучасної спортивної інфраструктури, проведення спортивних та фізкультурно-масових змагань різних рівнів | Забезпечить створення належних умов для проведення спортивно-масових заходів, активізації спортивного руху в місті, дозволить спортсменам, школярам, дітям шкільного віку, дорослим займатися фізкультурою та спортом в належних умовах для розвитку своїх здібностей, покращення здоров’я. |  | 0 | 0 | 0 | 110 000,00 |  | 0 |
| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |  |
| Стратегія розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року |  |  | https://smila-rada.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-smilyanskoyi-miskoyi-terytorialnoyi-gromady-do-2027-roku |  | С.3.3. | Створення сучасних спортивних просторів, реконструкція стадіонів, будівництво футбольних полів зі штучним покриттям, спортивних залів. |  |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |  |
| Кількість відвідувачів та користувачів (осіб/міс) | 250 |  | одиниць | Моніторинговий звіт щодо виконання Стратегії розвитку Смілянської міської ТГ до 2027 року | 300 | 550 | 650 |  |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерій відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Проєктом передбачен розвиток, розбудова та модернізація спортивної інфраструктури |  |  | так |  |  | так | так |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 |  | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 |  |
| Чи забезпечить реалізація проєкту доступ до якісних та безпечних умов занять спортом ? | так | так | Чи проєкт передбачає відповідність об’єктів спортивної інфраструктури державним будівельним нормам соціальних стандартів? |  | так | Чи передбачено збільшення кількості відвідувачів, проведення спортивних заходів від реалізації проекту? | так |  |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок орієнтовних фінансових потреб за напрямками середньострокового плану публічних інвестицій здійснено на підставі: - дефектних актів та технічних обстежень потенційних об’єктів інвестування; - середніх ринкових вартостей матеріалів, обладнання та виконання робіт, визначених за результатами аналізу цінових пропозицій та офіційних статистичних даних; - діючих будівельних норм, нормативів та індикативних кошторисних показників, затверджених у встановленому порядку; - досвіду реалізації аналогічних проєктів у попередні періоди. Вказані орієнтовні фінансові потреби враховують прогнозовану динаміку цін у середньостроковій перспективі, витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський і технічний нагляд, а також інші супутні витрати, необхідні для належного виконання запланованих заходів. Зазначені показники мають індикативний характер і можуть уточнюватися на етапі розроблення детальної проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |  |  |